## Slide 1
BÁO CÁO GIỮA KỲ – KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Mobile Responsive
Testing
Sinh viên: Nguyễn Văn Toàn
GV hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh
ĐH Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM

## Slide 2
MỤC LỤC NỘI DUNG
MỤC LỤC NỘI DUNG
01
Tổng quan dự án
Giới thiệu, mục tiêu, công nghệ, tiến độ
02
Phân tích yêu cầu & Phạm vi
Feature list, In/Out-scope, Ma trận liên kết
03
Kế hoạch kiểm thử
Chiến lược, môi trường, rủi ro, lịch trình
04
Thiết kế ca kiểm thử
Black-box (EP, BVA, Decision Table), Test Case
05
Thực thi kiểm thử
Functional, Integration, System, Thống kê kết quả
06
Kiểm thử tự động
Công cụ, script, kết quả automation
07
Báo cáo lỗi (Bug Report)
Danh sách, phân loại, biểu đồ lỗi
08
Kết luận & Kiến nghị
Phát hiện chính, đề xuất cải thiện

## Slide 3
PHẦN 1 – TỔNG QUAN DỰ ÁN
ỨNG DỤNG KIỂM THỬ
hcmunre.edu.vn
Website ĐH Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM
MỤC TIÊU
Mục tiêu
Phát hiện lỗi Responsive, đảm bảo UX, button
NỀN TẢNG
Web Responsive
HTML/CSS, CMS WordPress, kiểm thử mobile & tablet
ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG
Sinh viên & GV
SV tra cứu điểm, GV quản lý, khách truy cập thông tin

## Slide 4
PHẦN 2 – DANH SÁCH CHỨC NĂNG & PHẠM VI KIỂM THỬ
2.1 FEATURE LIST | 2.2 SCOPE
DANH SÁCH CHỨC NĂNG
F01
Menu Hamburger (mobile nav)
Header
F02
Banner & Carousel trang chủ
Homepage
F03
Trang Tin tức & Bài viết
News
F04
Form Đăng nhập Sinh viên
Auth
F05
Form Tra cứu Bảng điểm
Academic
F06
Trang Giới thiệu trường
About
F07
Chức năng Tìm kiếm
Search
F08
Form Đăng nhập Giáo viên
Auth
F09
Icon Gọi điện / Zalo
Contact
In PDF Bảng điểm
Academic
PHẠM VI KIỂM THỬ
IN-SCOPE
Menu Hamburger & điều hướng
Tràn nội dung ngang
Banner, chữ & hình ảnh
Button & link bấm được
Form đăng nhập SV & GV
Form tra cứu bảng điểm
Trang giới thiệu trường
Chức năng tìm kiếm
Icon Gọi điện / Zalo
In PDF bảng điểm
OUT-OF-SCOPE
Kiểm thử trình duyệt desktop
Backend & API server
Bảo mật sâu (Pentest)
Hiệu năng load trang chi tiết
Automation CI/CD
Push notification

## Slide 5
PHẦN 3 – KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
3.1 MỤC TIÊU | 3.2 CHIẾN LƯỢC | 3.3 MÔI TRƯỜNG
MỤC TIÊU KIỂM THỬ
Đạt 100% feature coverage cho 10 chức năng in-scope
Phát hiện toàn bộ lỗi Critical & Major trước release
Áp dụng ≥3 kỹ thuật kiểm thử hộp đen trong thiết kế TC
MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ
Thiết bị
iPhone 8, iPhone 14 Pro Max, Samsung S24 Ultra, iPad
Trình duyệt
Safari (iOS), Chrome (Android), Chrome DevTools
Hệ điều hành
macOS Ventura
Viewport
375×667 | 430×932 | 412×915 | 768×1024
Kết nối
WiFi 4G, offline (Airplane mode)
Công cụ
Chrome DevTools Device Mode, Selenium

## Slide 6
PHẦN 3 – TIÊU CHÍ & RỦI RO KIỂM THỬ
TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU (ENTRY)
Website đã deploy & truy cập được bằng URL công khai
Thiết bị kiểm thử đã sẵn sàng & cài trình duyệt cần thiết
✓
Môi trường test đã ổn định, không thay đổi code trong sprint
✓
Dữ liệu test (tài khoản, từ khóa) đã chuẩn bị sẵn
TIÊU CHÍ KẾT THÚC (EXIT)
!
100% Test case đã được thực thi
!
Không còn lỗi Critical hoặc Major chưa fix
!
Pass rate ≥ 80% toàn bộ test suite
!
Tất cả bug đã được ghi nhận đầy đủ
!
Báo cáo kết quả đã được phê duyệt
RỦI RO & BIỆN PHÁP
Rủi ro
Khả năng
Tác động
Biện pháp
Website thay đổi giữa kỳ test
Thấp
Cao
Ghi chú version, chụp ảnh trước & sau
Thiết bị iOS không sẵn sàng
Trung bình
Cao
Dùng Chrome DevTools làm backup
Chậm tiến độ do bug nhiều
Trung bình
Trung bình
Tăng buổi test, ưu tiên Critical first

## Slide 7
PHẦN 4 – THIẾT KẾ TC: EQUIVALENCE PARTITIONING (EP)
4.1 BLACK-BOX – EQUIVALENCE PARTITIONING
Phân chia miền đầu vào thành các lớp tương đương – mỗi lớp chỉ cần 1 giá trị đại diện để kiểm tra
STT
Trường kiểm tra
Lớp HỢP LỆ (EP+)
Giá trị
Lớp KHÔNG HỢP LỆ (EP–)
Giá trị
TC ID
1
Viewport rộng (px)
Mobile: 375-430px
390px
Dưới 320px (quá nhỏ)
280px
TC_EP_001
2
Viewport rộng (px)
Tablet: 768-1024px
768px
Trên 1440px (ngoài range)
1920px
TC_EP_002
3
Hướng màn hình
Portrait (dọc)
390×844
Xoay lệch/không hợp lệ
50×300
TC_EP_003
4
Hướng màn hình
Landscape (ngang)
844×390
—
—
TC_EP_004
5
Từ khóa tìm kiếm
2-50 ký tự
30 chars
Quá ngắn: 1 ký tự
'a'
TC_EP_005
6
Tiêu đề bài viết
1-100 ký tự
65 chars
Quá dài: >100 ký tự
120 chars
TC_EP_006
7
Số mục menu
1-10 mục
5 mục
Quá nhiều: >20 mục
25 mục
TC_EP_007
8
Tỷ lệ ảnh banner
16:9 hoặc 4:3
1280×720
Tỷ lệ sai (bị méo)
300×100px
TC_EP_008

## Slide 8
PHẦN 4 – THIẾT KẾ TC: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (BVA)
4.1 BLACK-BOX – BOUNDARY VALUE ANALYSIS + DECISION TABLE
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ BIÊN
Biến kiểm tra
Min-1
Min
Min+1
Max-1
Max
Max+1
Ghi chú
Viewport Width
319
320
321
766
767
768→Tab
319: layout vỡ; 768: kích hoạt tablet
Từ khóa tìm kiếm
1
2
3
49
50
51
1: quá ngắn; 51: quá dài/bị cắt
Số mục menu
0
1
2
14
15
16
0: ẩn icon; 16: tràn khung
Font size (px)
11
12
13
23
24
25
11px: khó đọc; 25px: vỡ layout

## Slide 9
PHẦN 4 – BẢNG TỔNG HỢP TEST CASE
4.3 TỔNG HỢP TEST CASE (73 TC)

## Slide 10
PHẦN 5 – THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM THỬ
5.7 THỐNG KÊ KẾT QUẢ TỔNG HỢP

## Slide 11
PHẦN 6 – KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATION TESTING)
SELENIUM
CÔNG CỤ SỬ DỤNG

## Slide 12
PHẦN 6 – KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATION TESTING)
SELENIUM
CÔNG CỤ SỬ DỤNG

## Slide 13
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
73
Test Cases
Tổng cộng
80.8%
Pass Rate
(73 TC thực thi)
18
Bugs
Tìm thấy
6
Critical/High
Cần fix ngay
PHÁT HIỆN CHÍNH
Form login SV bị vỡ layout hoàn toàn trên mobile
Bảng điểm tràn ngang – không dùng được trên iPhone
Chức năng in PDF bảng điểm bị lỗi hoàn toàn
Logo và ảnh bị méo/lệch trái trên iPhone 8
Icon Gọi điện/Zalo chiếm quá nhiều diện tích màn hình
KIẾN NGHỊ
Fix 7 lỗi High (P1): viewport tràn, bảng điểm, form login
Thêm validation search (2-50 ký tự) phía client
CSS overflow-x: auto cho bảng điểm + print CSS mobile
Thêm fallback UI cho menu rỗng, min font-size: 12px
Regression Testing sau mỗi sprint fix bug
Mobile Responsive Testing | hcmunre.edu.vn | Nguyễn Văn Toàn – ThS. Phạm Trọng Huynh | ĐH Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM