BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ STICKIES

Giới thiệu: Báo cáo tổng kết này bao gồm việc xác minh rằng ứng dụng Stickies sẽ hoạt động đúng với các thao tác tạo ghi chú, chỉnh sửa nội dung, tìm kiếm, xuất/nhập (Export/Import), và lưu trạng thái sau khi thoát ứng dụng.

Mục kiểm thử: Ứng dụng Stickies (1.6.5) trên macOS 26.6

Tài liệu tham khảo: Kế hoạch kiểm thử phần mềm Stickies, Trường hợp kiểm thử Stickies, Báo cáo lỗi Stickies

Tóm tắt Kiểm Thử

a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử:

- Số trường hợp kiểm thử dự kiến: 10

- Số trường hợp kiểm thử đã triển khai: 10

- Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện: 10

- Số trường hợp kiểm thử thành công: 7

- Số trường hợp kiểm thử thất bại: 3

- Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý: 0

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:

- Tổng số lỗi phát hiện: 3

- Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng: 3